Daily Scrum - Logboek

**Scrum Daily Standup Meeting**

**Agenda:**

1. **Opening (2 min)**
   * De Scrum Master opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
   * Herinnering aan het doel van de Daily Standup: het delen van voortgang en het identificeren van obstakels.
2. **Voortgangsupdate (15 min)**
   * Elk teamlid deelt kort zijn/haar voortgang sinds de laatste Daily Standup.
   * Wat heb je gedaan?
   * Wat ga je vandaag doen?
   * Zijn er eventuele problemen of obstakels die je tegenhouden?
3. **Obstakels en hulpvragen (5 min)**
   * Teamleden bespreken eventuele obstakels of problemen die ze tegenkomen.
   * Andere teamleden bieden hulp of suggereren mogelijke oplossingen.
4. **Afsluiting (3 min)**
   * De Scrum Master bedankt iedereen voor hun bijdragen.
   * Herinnering aan de volgende Daily Standup.

**Afsluitende opmerkingen:**

* Houd je bijdragen kort en to the point.
* Luister actief naar je teamleden en vermijd onderbrekingen.
* Deze bijeenkomst is bedoeld om samenwerking en transparantie te bevorderen.

Pas de namen van de teamleden, de datum, de locatie en de tijd aan om de informatie specifiek te maken voor jouw situatie. Het belangrijkste is om de bijeenkomst kort en doelgericht te houden, zodat het team snel weer aan het werk kan.

Bovenkant formulier

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | DD – MM – YYYY | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Scrummaster* | | | |
| *Product owner* | *Michel Ranzijn* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Emiel Liefhebber |  |  |  |  |
| Timo Weel |  |  |  |  |
| Thomas Meijer |  |  |  |  |
| Niek Middel |  |  |  |  |
| Jan Braulio Kooij |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 04 – 12 – 2023 | **Tijd:** | 09:33 | |
| *Scrummaster* | *Emiel Liefhebber* | | | |
| *Product owner* | *Michel Ranzijn* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Thomas Meijer | Basis pagina dashboard ontworpen | ? | Weet niet wat ik moet doen | Team overleg |
| Jan Braulio Kooij | Api van de back-end gemaakt. En de front-end en de back-end verbonden | ? | Ik weet niet wat ik moet doen | Met team overleggen |
| Timo Weel | Nieuw ontwerp gemaakt voor dashboard V3, interactief gebruikers design gemaakt. Veel vragen beantwoord van team. | Verder werken aan het interactief gebruikers model. | Mijzelf | Overleg docent/team |
| Emiel Liefhebber | De user stories gemaakt en bijgewerkt naar standaarden en begonnen aan database maken | Verder met de database maken | Weten wat er allemaal in de database moet komen | Overleggen met het team en beneden |
| Niek Middel | Geholpen met user stories maken en spel checken | ? | Weet niet wat ik moet doen | Overleggen met her team |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 05 – 12 – 2023 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Emiel liefhebber* | | | |
| *Product owner* | *Michel ranzijm* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Niek Middel | Niks naast de kaartjes van de storypoints | Fetchen van de api | Ik weet niet hoe | Vragen aan het team |
| Timo Weel | Kaartjes van de storypoints, interactief gebruikers design verder aan gewerkt. | Verder met de interactief gebruikers design en thomas helpen | zichzelf | Thomas knuffelen en bespreken met het team |
| Thomas Meijer | Aan het design gewerkt (homepage) | Vandaag verder met het design timo helpen en jan als het nodig is | ? | Timo vragen |
| Jan Braulio Kooij | Startups scripts documentatie van de readme aangepast voor de startup scripts | Front end voor de vitrine | ? | Timo vragen |
| Emiel Liefhebber | Database aan gewerkt | Vandaag verder met het design | ? | Jan vragen |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 08 – 12 – 2023 | **Tijd:** | hh:mm | |
| *Scrummaster* | *Emiel liefhebber* | | | |
| *Product owner* | *Michel ranzijn* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Niek middel | Proberen de querries te laten werken | Het proberen te laten werken (de querries) | Ik heb geen idee waarom het niet werkt | Het team vragen |
| Jan Braulio kooij | Dashboard voor de fitrine gemaakt | Niek helpen met querries | geen | ja |
| Thomas Meijer | Design afgemaakt met timo weel | ? | Ik weet het nog niet | Overleggen met het team |
| Timo Weel | De user cases genummerd voor makkelijk wat je doet koppelen aan een user case | User stories voor de volgend sprint creeëren | brein | Bakje koffie |
| Emiel Liefhebber | Ik heb de database design gemaakt | Alle tables maken voor in de database | Niet persee weten wat er voor speed er in moet | Effe kijken |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 11 – 12 – 2023 | **Tijd:** | 10:05 | |
| *Scrummaster* | *Jan Braulio Kooij* | | | |
| *Product owner* | *Michel Ranzijn* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Emiel | Voor gezorgd dat je de database kan importeren en daarmee de database afgemaakt  S1 t4  S1 t6 | Weet ik nog niet overleggen met het team | Niet van toepassing | n.v.t |
| Timo | Front-end/backend-end userstories verbeterd/afgemaakt | Beginnen front-end static website in react. beginnen S2 T2 | Merge problemen door te met 2 personen te werken aan front-end. | Jan vragen voor help |
| Thomas | Userstrories voor nieuwe sprint maken | Beginnen aan front-end website S2 T1 | Merge problemen | Bespreken met team |
| Niek | Data queries in back-end gezet  S2 8 t/m 13 (geen 9) | Fetchable maken voor de front-end | Weet niet volledig hoe dat gaat werken | Bespreken met team |
| Jan | Niek geholpen met query’s, een dashboard in de vitrine ingesteld. Thomas en Timo geholpen met user stories bespreken | Nog niet duidelijk. Overleggen met het team | N.V.T. | n.v.t. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 12 – 12 – 2023 | **Tijd:** | 11:45 | |
| *Scrummaster* | *Jan Braulio Kooij* | | | |
| *Product owner* | *Michel Ranzijn* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Emiel | Niks | Weet emiel niet | n.v.t. | Overleggen met Jan |
| Timo | Chart.js onderzoek | Beginnen aan front-end S2 T2 | Het kunnen werken met zijn 2en in het project(merge conflicts) | Overleggen met Jan |
| Thomas | Niks | Beginnen met front-end S2 T1 | Merge conflicts | Overleggen met Jan |
| Niek | Data queries fetchen voor front-end van S2-8 tot en met S2 12 | Geen idee | n.v.t. | Bespreken met het team |
| Jan | Niek geholpen | Overleggen het team | n.v.t. | Overleggen met Jan |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 13 – 12– 2023 | **Tijd:** | 13:03 | |
| *Scrummaster* | *Jan Braulio Kooij* | | | |
| *Product owner* | *Michel Ranzijn* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Emiel Liefhebber | Gewerkt aan S2 T14 front-end charts beslissen om te gebruiken | Overleggen met team | nvt | Nvt |
| Timo Weel | Begonnen aan S2 T2 sidebar | Verder werken S2 T2 | Checkboxes zonder functionaliteit | Opzoeken |
| Thomas Meijer | Begonnen aan het design S2 T1 | Verder werken S2 T1 | Geen idee | Nvt |
| Niek Middel | Onderzoeken van data transfer via usb S2 T15 | Verder onderzoeken S2 T15 | Het data formaat is niet bekend | Bespreken met Aaron als hij er is |
| Jan Braulio Kooij | Documentatie van API S2 T16 | Beginnen aan S2 T9 | Mijn brein | Berekeningen elke stap opschrijven |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 15 – 12 – 2023 | **Tijd:** | 9:28 | |
| *Scrummaster* | *Jan Braulio Kooij* | | | |
| *Product owner* | *Michel Ranzijn* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Emiel Liefhebber | Gesprek gevolgd en influxdb onderzocht en chart onderzocht S2 T14 | Overleggen met het team | n.v.t. | n.v.t. |
| Timo Weel | Sidebar afgemaakt S2 T2 en thomas helpen met responsive maken S2 T1 | S2 T3 beginnen voor voltage consumptie en beginnen met de batterij voltage S2 T4 | Het werken met chartjs voor het eerst | Goed te kijken naar wat je moet doen |
| Thomas Meijer | Basislayout van de layout S2 T1 | S2 T5 Gyro | N.v.t. | n.v.t. |
| Niek Middel | Het onderzoek van import S2 T15 | Overleggen met het team | n.v.t. | n.v.t. |
| Jan Braulio Kooij | Overschrijven van back-end naar rust en de documentatie an API | Verder overschrijven van de api naar rust en influx | n.v.t. | N.v.t. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 19– 12– 2023 | **Tijd:** | 11:45 | |
| *Scrummaster* | *Thomas Meijer* | | | |
| *Product owner* | *Michel Ranzijn* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Emiel Liefhebber | Onderzocht hoe een database aan te maken met influx | Uitzoeken en overleggen of we nou echt influx gaan gebruiken | Mijn probleem is dat ik het niet weet | Overleggen met het team en samen kijken of het echt het beste is |
| Timo Weel | Onderzocht hoe chart.js werkt en informatie blokken voor S2T3 t/m T6 | Met het team en een docent overleggen om vragen aan kevin te stellen en het plannen voor de meeting | Niet helemaal weten welke vragen we gaan stellen | Bespreken met een docent |
| Thomas Meijer | Chart.js onderzocht en opgezet S2T3 t/m T6 | Timo helpen met zijn taak | n.v.t. | n.v.t. |
| Niek Middel | Influx en Rust geinstalleerd | Helpen met overleggen over de vragen | n.v.t. | n.v.t. |
| Jan Braulio Kooij | Begonnen met het over schrijven van de API naar Rust | Overleggen met Emiel over de database en vragen bedenken voor de groep beneden | het bedenken van vragen | Zoeken op Google en docenten vragen |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 20 – 12 – 2023 | **Tijd:** | 13:07 | |
| *Scrummaster* | *Thomas Meijer* | | | |
| *Product owner* | *Michel Ranzijn* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Emiel Liefhebber | Data types verandert naar de types die het beste zijn | Verder met het veranderen van de data types | Nee | N.V.T. |
| Timo Weel | Juiste info aangegeven in linechart S2T3 en gesprek voorbereiding gedaan | Gesprek voeren met 2 mede team genoten en linechart multiaxis maken | Struggelen met linechart | Door goed op te zoeken en anders docent vragen |
| Thomas Meijer | Chartjs verder werken S2T6 en Timo helpen met het gesprek voorbereiden | Mee met het gesprek en verder met S2T6 taak proberen resposive maken | Nog geen idee | N.V.T. |
| Niek Middel | Geholpen met vragen bedenken voor het gesprek en unix time naar standaard datum en tijd | Verder met het omzetten van de tijden S2T25 | Beetje roestig in javascript | Vragen stellen als het niet lukt |
| Jan Braulio Kooij | Timo helpen met vragen stellen, Emiel geholpen met de data overzetten en API overschrijven naar Rust | Verder aan de API en mee doen aan het gesprek met Timo en Thomas | Denk/hoop geen problemen | N.V.T. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 21 – 12 – 2023 | **Tijd:** | 10:36 | |
| *Scrummaster* | *Thomas Meijer* | | | |
| *Product owner* | *Michel Ranzijn* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Emiel Liefhebber | De data types goed gezet plus alle test data goed gezet | Jan helpen met alles overschrijven naar Rust | Ik heb geen idee wat Rust is | Jan vragen |
| Timo Weel | Uitgezocht hoe ik de axis naar rechts krijg en kleuren toe gevoegd aan de linecharts S2T3 gesprek gehad met Kevin | S2T3 afmaken thomas helpen met gyro S2T5 | Momenteel mijn lichaam | Misschien koffie drinken |
| Thomas Meijer | Gesprek gehad met Kevin en speed chart S2T5 zo goed als af gemaakt en begonnen aan gyro S2T6 | Verdere met S2T6 | Dat we nog niet kunnen filteren | Bespreken met het team |
| Niek Middel | Datum gefixt zodat het van unix time naar real datum S2T25 | Volt usage toegevoegd S2T26 | Ik weet niet wat ik verder moet doen | Bespreken met team wanneer mijn hulp nodig is |
| Jan Braulio Kooij | Gewerkt aan de Rust API | Vandaag mee verder en Emiel helpen met Rust | Goed uitleggen aan Emiel | Op een andere manier uitleggen |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 09 – 01 – 2024 | **Tijd:** | 12:20 | |
| *Scrummaster* | *Niek* | | | |
| *Product owner* | *Michel Ranzijn* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Emiel Liefhebber | Ziek | ziek | Nvt |  |
| Timo Weel | Fix responsiveness (S3 T1) | Afmaken (S3 T1) | Duurt lang | Nvt |
| Thomas Meijer | improve Gyro (S3 T2) | Afmaken (S3 T2) | nvt |  |
| Niek Middel | Time filter (S3 T4) | Verder gaan (S3 T4) | nvt |  |
| Jan Braulio Kooij | Back-end conversion (S3 T3) | Veder gaan (S3 T3) | Nvt |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 10 –01 – 2024 | **Tijd:** | 13:20 | |
| *Scrummaster* | *Niek Middel* | | | |
| *Product owner* | *Michel Ranzijn* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Emiel Liefhebber | ziek | ziek | nvt | Nvt |
| Timo Weel | Ropsonsiveness fixed (S3 T1) | ? | Niet veel taken nog over | Overleggen met team over wat er gedaan kan worden |
| Thomas Meijer | Gyro grafiek afgemaakt (S3 T2) | ? | Niet veel taken nog over | Overleggen met team over wat er gedaan kan worden |
| Niek Middel | Time filter gemaakt (S3 T4) | ? | Niet veel taken nog over | Overleggen met team over wat er gedaan kan worden |
| Jan Braulio Kooij | Back end conversion (S3 T3) | Verder werken aan beck-end conversion (S3 T3) | nvt |  |